РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_21.07.2026 г. №1027

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2026-2030 ГОДЫ)»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ « О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения, дальнейшего развития наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения на основе реализации комплекса мероприятий, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Карачевского муниципального района Брянской области (2026-2030 годы)»

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Карачевского района.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| И. о. главы администрации Карачевского района | С.А. Шкуркин |
| --- | --- |
| Юрист: Исп.: Стариков А. Г. |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карачевского района

от                  года №

Ведомственная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

МО «Карачевский муниципальный район Брянской области» (2026 - 2030 годы)»

г. Карачев

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в муниципальном образовании Карачевский муниципальный район Брянской области (2026 - 2030 годы)»

| Наименование ведомственной программы | «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Карачевский муниципальный район Брянской области (2026 - 2030годы)» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель ведомственной программы | Администрация Карачевского района |
| Соисполнители ведомственной программы | - отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Карачевского района; - районное управление образования администрации Карачевского района; |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках ведомственной программы | Нет |
| Цели ведомственной программы | Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Карачевского района. |
| Задачи ведомственной программы | - совершенствование системы управления и обеспечения безопасности дорожного движения; - содержание и ремонт дорог муниципального значения для обеспечения безопасного проезда; - обучение детей безопасному поведению на дорогах; - выявление и сокращение количества участков концентрации ДТП на дорогах муниципального значения; - сокращение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского. |
| Этапы и сроки реализации ведомственной программы | 2026-2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы | - Общий объём финансирования – 66 135,05 тыс. руб. - Средства районного бюджета – 66 135,05 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках ведомственной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы | - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение аварийности на дорогах района и сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием детей; - сокращение размера ущерба, наносимого экономике района от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. |

### I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами.

В России аварийность на автомобильном транспорте стала одной из острейших социально-экономических проблем, которая представляет угрозу безопасности не только граждан, но и для государства в целом. За последние 10 лет в дорожных авариях погибли около 350 тыс. человек, более 2 млн. человек получили увечья, около 15 % из них остались инвалидами. Катастрофически пугает уровень гибели детей на дорогах России: ежегодно погибает около 1300 детей, а травмируется ещё около 22-23 тысяч. По данным ГИБДД число пострадавших в авариях детей (без летального исхода) ежегодно возрастает на 1-2%. Около 40% травмированных детей становятся инвалидами.

На территории Брянской области проведен анализ состояния аварийности, а также мероприятий региональных составляющих национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году в рамках региональных проектов реализуются мероприятия по повышению условий движения водителей и пешеходов, медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Основными видами нарушений водителями правил дорожного движения, повлекших за собой ДТП с тяжкими последствиями в Карачевском районе являются: несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям, превышение допустимой скорости движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона.

Крайне низкая дисциплина участников дорожного движения в сочетании со значительным увеличением парка транспортных средств, интенсивностью дорожного движения, привели к значительному ухудшению условий безопасного движения

Несмотря на то, что ежегодно проводится ряд мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма:

- проводятся информационно-пропагандистские мероприятия в отношении детей, молодежи, как категорий участников дорожного движения (викторины, конкурсы, видеоуроки, акции, лекции, практические занятия);

- профилактические мероприятия «Безопасные каникулы», «Внимание, дети!», «Прокат роликов по безопасности дорожного движения перед трансляцией киносеансов в районном доме культуры»;

- обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок, ситуация на дорогах района остаётся сложной.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение, возрастает роль не только государства, но и местного самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – законодательного, экономического, организационного, технического и воспитательного характера.

Таким образом, возникла необходимость в разработке ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Карачевский муниципальный район Брянской области (2026 - 2030 годы)». Мероприятия Программы, затрагивающие имущественные отношения выполняются только на объектах муниципальной собственности поселений и района.

Основной мерой профилактики возникновения ДТП, на сегодня остается выявление и пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД.

Это связано с изменениями, внесенными в федеральное законодательство о безопасности дорожного движения и усилением мер административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности в отношении участников дорожного движения.

На территории поселений района проводятся мероприятия по содержанию дорог муниципального значения. Финансирование производится с учётом протяжённости местных дорог поселений.

Таблица № 1

Финансирование и фактическое выполнение работ

по ремонту и содержанию дорог

| Наименование строки | 2023 г. (тыс. руб.) | 2024 г. (тыс. руб.) | 2025 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание автодорог (тыс.руб.) | 9 211,57 | 11 359, 66 | 14 247,05 |
| 2. Ремонт автодорог (тыс.руб) | 6 837,2 | 92 538,50 | 565,39 |

Для поддержания в удовлетворительном состоянии дорог муниципального значения, администрации Карачевского района в дальнейшем необходимо продолжать, по мере необходимости, выполнение ремонтных работ и содержание своих дорог.

Среди мер, направленных на обустройство улиц и дорог населённых пунктов, будут продолжены работы по строительству и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, а также ремонт и установка осветительных приборов для передвижения граждан по дорогам в тёмное время суток.

На территории района существуют 10 маршрутов школьных автобусов. По этим маршрутам подвозят учеников из небольших населённых пунктов в школы. Соблюдение правил перевозки детей, обустройство школьных маршрутов требует повышенного внимания руководителей учебных заведений, госавтоинспекции. На некоторых маршрутах есть вопросы по оборудованию должным образом дорожными знаками, расписанием движения автобуса и т.д.

Меры, предусмотренные программой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению числа ДТП с участием детей и подростков, с включением в него администраций и Советов депутатов муниципальных образований – сельских поселений района, других заинтересованных организаций, без которых невозможно качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на упорядочение движения транспортных средств в населенных пунктах: изменение дислокации и установка дорожных знаков. Данные мероприятия направлены на создание благоприятных и безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах Карачевского муниципального района.

Одним из условий обеспечения безопасности на пассажирском общественном и школьном автотранспорте является дальнейшая организация работ по оснащению транспортных средств навигационно-связным оборудованием с передачей перевозчиками навигационной информации и телематических данных в региональный навигационно-информационный центр.     Завершено оснащение транспортных средств оборудованием ГЛОНАСС. В ближайшее время необходимо произвести наладку и взаимодействие установленного на транспортных средствах оборудования ГЛОНАСС с региональным навигационно-информационным центром.

Предстоит продолжить установку технических средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования и, особенно, на автобусных маршрутах.

Программой предусматривается приобретение во все школы и детские сады района наглядной агитации, методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах, приобретение и установку учебных городков, а также светоотражателей для учащихся начальных школ района.

Данная Программа разрабатывается в соответствии с требованиями  Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Карачевского района №1274 от 13.11.2013 г. «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Карачевского района» и в целях снижения аварийности на дорогах общего пользования района, сокращения дорожно-транспортного травматизма, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

### II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Карачевского района, которые способствуют снижению аварийности на дорогах общего пользования и сокращению в связи с этим дорожно-транспортного травматизма, сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- совершенствование системы управления и обеспечения безопасности дорожного движения;

- содержание и ремонт дорог муниципального значения для обеспечения безопасного проезда;

- обучение детей безопасному поведению на дорогах;

- выявление и сокращение количества участков концентрации ДТП на дорогах муниципального значения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 5 лет (2026-2030 годы) в 1 этап.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значение базовых показателей и индикаторов Программы | Значение оценочных показателей и индикаторов Программы | Значение прогнозных показателей и индикаторов Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Количество приобретенных для учреждений и детских садов мобильных автогородков, шт. | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. Количество детей пострадавших в ДТП, человек | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

III. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий приведен в Приложении 1.

IV. Механизм реализации Программы

Программа реализуется путем выполнения основных мероприятий, носит комплексный характер и реализуется при полном ресурсном обеспечении.

Информационным источником статистических данных о состоянии аварийности на дорогах является ОГИБДД ОМВД России по Карачевскому району.

Исполнители Программы в соответствии со своими полномочиями:

- несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы;

- предоставляют в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета;

- контролируют выполнение программных мероприятий (в том числе договоров и соглашений), выясняют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- готовят ежегодные отчеты о реализации мероприятий Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

областного и районного бюджетов. Общий объём финансирования составляет    66 135,057 тыс. руб., в том числе:

2026 год – 26 067,25 тыс. руб.

2027 год – 9 949,40 тыс. руб.

2028 год – 10 118,40 тыс. руб.

2029 год – 10 000,00 тыс. руб.

2030 год – 10 000,00 тыс. руб.

Объёмы финансирования Программы на 2026-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели

## Реализация Программы позволит обеспечить повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах общего пользования на территории муниципального образования «Карачевский муниципальный район» и сокращение дорожно-транспортного травматизма, защищенность граждан от последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение размера ущерба, наносимого экономике района от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

## Программа ориентирована на достижение социально-экономического эффекта, заключающегося в формировании у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 2 к настоящей Программе.

VII. Организация управления Программой

и контроль за ходом её реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Карачевского района. Администрация обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Начальник отдела

строительства, ЖКХ и дорожного

хозяйства администрации Карачевского                                                                                       района                                                                                                        А.Г. Стариков

Приложение №1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области»

(2026-2030 годы)

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области»       (2026-2030 годы)»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обобщение и анализ состояния аварийности на территории Карачевского муниципального района |  |  | Администрация Карачевского района | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Отчет о состоянии аварийности в районе. |
| 1.2 | Информирование администрации и Карачевский районный Совет народных депутатов о ходе выполнения программы, причинах и условиях, способствующих ДТП, работе по профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  | Администрация Карачевского района | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Программы. |
| 1.3. | Работа комиссии по безопасности дорожного движения Карачевского муниципального района |  |  | Администрация Карачевского района | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Работа районной комиссии по безопасности дорожного движения (не реже 4 раз в год). |
|  |  | 2. Пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения |  | Управление образования администрации Карачевского района, администрация Карачевского района, муниципальные учреждения |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий. |
|  |  | 3. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контроль за обучением детей безопасному поведению на дорогах в соответствии с разработанными программами |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их обучения. |
| 3.2. | Проведение районных конкурсов: - «Безопасное колесо»; - «Я и дорога»; - «Дорожный калейдоскоп». |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 20 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3.3. | Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Приобретение оборудования для автогородка |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Изготовление материалов для наглядной агитации по ПДД |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 100 | 20 |  | 20 | 20 | 20,0 | 20 |  |
| 3.6. | Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок. |  | Управление образования администрации Карачевского района, администрации Карачевского района |  | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Установка в местах посадки (высадки) на маршрутах перевозки детей технических средств организации дорожного движения |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 34 | 6,8 |  | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |
| 3.8. | Организация тепловых стоянок для дошкольных автобусов |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 8000 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 3.9. | Приобретение комплекта флеш-накопителей с мультимедийной программой «Электронные билеты станция №1» - Знатоки правил дорожного движения (локально-сетевая версия) |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 80,0 | 0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение у обучающих конкурсов |
| 3.10. | Изготовление и распространение световозвращяющих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 750 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 3.11. | Приобретение автобусов для перевозки детей в школы |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Областной бюджет | 5 860,0 | 0 |  | 0 | 1870,0 | 1995,0 | 1995,0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 3.12. | Развитие системы автоматизированного контроля за работой автобусов на линии, в том числе при перевозке школьников с наладкой и взаимодействием установленного на транспортных средствах оборудования ГЛОНАСС с региональным навигационно-информационным центром |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 150,0 | 30 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Контроль за работой школьных автобусов |
| 3.13. | Ремонт школьных автобусов |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 1 088,0 | 201,0 |  | 209,0 | 217,0 | 226,0 | 235,0 | Контроль за работой школьных автобусов |
| 3.14. | Медицинское освидетельствование водителей, осуществляющих перевозку детей по школьным маршрутам Карачевского района |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 1000 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | Контроль за работой школьных автобусов |
| 3.15. | Расходы на приобретение и ремонт тахографов, используемых на школьных автобусах |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 500 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Контроль за работой школьных автобусов |
| 3.16. | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками, дорожной разметкой, вблизи образовательных учреждений |  | Администрация Карачевского района |  | Районный бюджет | 1000 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 3.17. | Расходы на аренду «теплых» боксов для школьных автобусов |  | Управление образования администрации Карачевского района |  | Районный бюджет | 2 000 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | Контроль за работой школьных автобусов |
|  | Итого |  |  |  |  | 20 582 | 1 311,8 |  | 3 339,8 | 5 217,8 | 5 351,8 | 5 360,8 |  |
| 4. Общие мероприятия по безопасности дорожного движения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущее содержание автомобильных дорог поселений Карачевского района |  | Администрация Карачевского района |  | Районный бюджет | 18500 | 12000 | 2000,0 |  | 1500 | 1500 | 1500,0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
| 4.2. | Информирование граждан через средства массовой информации поселения, и социальные сети о тенденции роста количества дорожно-транспортных происшествий на территории Карачевского района при не соблюдении правил ПДД |  | Администрация Карачевского района |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
| 4.3. | Ремонт автомобильных дорог поселений Карачевского района |  | Администрация Карачевского района |  | Районный бюджет | 15 055,45 | 8055,45 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
| 4.4. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах |  | Администрация Карачевского района |  | Районный бюджет | 1400 | 400 | 300 |  | 300 | 200 | 200 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
| 4.5. | Расходы на предрейсовый и послерейсовый медосмотры водителей муниципальных бюджетных учреждений |  | Администрация Карачевского района, бюджетные и казенные учреждения |  | Районный бюджет | 1100 | 300,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
| 4.6. | Закупка необходимого оборудования для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных происшествий |  | Администрация Карачевского района, бюджетные и казенные учреждения |  | Районный бюджет | 4 697,6 | 3000 | 609,6 |  | 400,6 | 348,2 | 339,2 |  |
| 4.7. | Расходы на обеспечение исправности автотранспортных средств (запасные части, технические осмотры и техническое обслуживание) |  | Администрация Карачевского района, муниципальные учреждения |  | Районный бюджет | 4800 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 900 | 900 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  | Итого |  |  |  |  | 45 553,05 | 24 755,45 | 6 609,6 |  | 4 900,6 | 4 648,2 | 4 639,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 66 135,05 | 26 067,25 | 9 949,40 |  | 10 118,40 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |